Manual de Proyecto

FITORRENT ver. 1.0

Indice:

1 .- Integrantes ............................................................................................................3

2 .- Division de Tareas ................................................................................................4

3 .- Evolucion del Proyecto .........................................................................................5

4 .- Inconvenientes Encontrados .................................................................................7

5 .- Analisis de puntos pendientes................................................................................8

6 .- Herramientas .........................................................................................................9

7 .- Conclusiones .........................................................................................................10

8 .- Apendice: Enunciado ............................................................................................11

Integrantes :

 Grupo Nº 1:

- Barbieri, Alejandro :
        - padron: 87480
        - email : chuchu132@gmail.com

- Garbarini, Lucia :
        - padrón: 88300
        - email: lu.teddy@gmail.com

- De Gregorio, Fernando Adrián :
        - padrón: 86410
        - email: adri_21_2006@hotmail.com

División de Tareas:

La división de tareas se llevo a cabo, tomando de modelo lo recomendado por la cátedra Se realizaron algunas desviaciones por cuestiones de prioridades respecto a la evolución del proyecto.

Inicialmente la división de tareas para cada integrante del grupo fue realizada por uno de los ayudantes de la materia, indicando así las pautas generales, plazos respectivos de las tareas y una proyección a futuro de lo que se necesitaría realizar. Tomando los respectivos puntos en consideración y las tareas a realizar , se opto por la siguiente división de tareas para cada integrante del grupo.

Apellido y Nombre : Barbieri, Alejandro

Tareas principales :

        - Investigación y comprensión del Protocolo Bittorrent.
        - Implementación de una estructura de clases adecuada para la aplicación.
        - Establecer los métodos y funciones para la comunicación entre peers.
        - Desarrollo e implementación del manejo de archivos en memoria, manejo de pieces descargadas.
        - Manejo de peers.

Apellido y Nombre : Garbarini, Lucía

Tareas principales :

        - Investigación de widgets a utilizar.
        - Implementación de la interfaz gráfica para la aplicación que sea fácil de usar, intuitiva y similar a productos similares en el mercado.
        - Realización de pruebas de las distintas funcionalidades de la interfaz con el resto de la aplicación

Apellido y Nombre : De Gregorio, Fernando Adrián

Tareas principales :

        - Investigación y desarrollo del parser Bencode y del algoritmo Sha1.
        - Investigación del protocolo de comunicación con el Tracker e implementación del run y el procesamiento de las respuestas del mismo.
        - Desarrollo de pedidos de peers al Tracker y lógica del run del PeerDown.

Tareas adicionales para todos los integrantes:

        - Testeo de cada modulo desarrollado y documentación del mismo.
        - Integración con el resto de la aplicación.
Evolución del proyecto:

En el inicio del trabajo, se desarrollo un cronograma de las distintas funciones a realizar durante el proyecto, basándose en el otorgado por la cátedra Se trataron de establecer metas semanales y tratar de cumplirlas dentro de lo establecido, realizando un seguimiento de las mismas y modificando las prioridades en función de lo restante por implementar y lo que no se llevo a completar.

Cronograma propuesto:

	Garbarini, Lucia	De Gregorio, Adrián	Barbieri, Alejandro
Semana 1 / (12/05)	Análisis de la aplicación. Analisis del Protocolo Bittorrent. División de tareas y desarrollo del cronograma
Semana 2 / (19/05)	Implementación de la interfaz gráfica funcional.	Implementación de algoritmo Sha1 y parser Bencode, testeo de ambos	Análisis de la lógica, desarrollo de estructura de clases.
Semana 3 / (26/05)	Testeo de las funciones básicas y correcciones	Desarrollo de comunicación con Tracker	Implementación de la lógica de peers, desarrollo de tratamiento de pieces.
Semana 4 / (02/06)	Integración con funcionalidades de red. Documentacion	Testeo y Tracker completo. / Documentación	Testeo del manejo de archivos e integración con tracker.
Semana 5 / (09/06)	Integración con el resto de los módulos	Integración con el resto de los módulos	Integración con el resto de los módulos
Semana 6 / (16/06)	PREENTREGA
Semana 7 / (23/06)	Corrección de los resultados de la preentrega. Testeo de la aplicación en busca de posibles bugs. Terminar Documentacion requerida.
Semana 8 / (30/06)	ENTREGA FINAL

Por diversos inconvenientes durante la realización del proyecto se tuvo que modificar en ciertos aspectos el cronograma ideal, dando que el cronograma real que se obtuvo es el siguiente.

Cronograma Real

	Garbarini, Lucia	De Gregorio, Adrián	Barbieri, Alejandro
Semana 1 / (19/05)	Análisis de la aplicación. Análisis del Protocolo Bittorrent. División de tareas y desarrollo del cronograma
	Diseño e implementación de GUI sin conexión con el modelo.	Implementación de algoritmo Sha1 y parser Bencode, testeo de ambos	Análisis de la lógica, desarrollo de estructura de clases. Definición de interfaces minimas de cada clase, necesarias para la comunicación entre ellas.
Semana 2 / (26/05)	Integración con el modelo usando el patrón MVC. Mejoras para interfaz más funcional. Implementación de métodos que brindan información sobre el modelo.	Modificaciones al Bencode. / Establecer estructura funcional de datos para el Bencode / Comienzo de desarrollo del run del tracker.	Implementación de: la lógica de peers, parseo de mensajes, manejo de archivos en disco,desarrollo de tratamiento de pieces.
Semana 3 / (02/06)	Persistencia: guardar la configuración de usuario y estado de la aplicación. Modificación de la vista para que sea asincrónica respecto del modelo. Asistencia en métodos de Torrent y Peers.	Continuación de implementación del run y response del tracker. Modificaciones a metodos según bugs observados. / Cooperacion en la realizacion de la logica en PeerDown	Implementacion de: clase auxiliar para desarrollo de tests unitarios, bitmap, Url Encode y tests unitarios de cada clase. / Refactorización. / Integración con interfaz gráfica.
Semana 4 / (09/06)	Mejoras visuales. Asistencia en métodos de Torrent y Peers.	Fin del run del tracker e integración con resto de los módulos, testeo y corrección de errores.	Correción de bugs y documentación del código.
Semana 5 / (16/06)	PREENTREGA
Semana 6 / (23/06)	Corrección de los resultados de la preentrega. Testeo de la aplicación en busca de posibles bugs. Terminar Documentacion requerida.
Semana 7 / (30/06)	ENTREGA FINAL

El cuadro muestra las tareas específicas de cada integrante. Sin embargo, esta división no es exacta. Por ejemplo, tareas de diseño y debug fueron realizadas en conjunto así como la implementación y testeo de ciertos métodos de las clases mas importantes.
A continuación se pasaran a especificar los principales problemas encontrados a la hora de desarrollar los distintos módulos de la aplicación y las modificaciones que se tuvieron que realizar para poder corregirlos.

 Los distintos inconvenientes que fueron surgiendo fueron una de las principales razones de las modificaciones al cronograma propuesto.

Inconvenientes Encontrados:

Conexión con el tracker:

Uno de los primeros inconvenientes que surgieron, fue en establecer la comunicación con el tracker.

El problema se dio en la obtención del “ info hash “ necesario para realizar el “ request” al tracker. No se había interpretado correctamente el protocolo en lo que respecta a la obtención del mismo.

La obtención consta del procesamiento del campo “info” incluido en el archivo torrent con el algoritmo sha1. Por lo cual se paso a implementar dentro del Bencode parser un método para el procesamiento el diccionario “info” y su correspondiente sha1.

Otro de los problemas que aparecieron en la obtención del diccionario ”info” fue la obtención completa del mismo , puesto que la diferencia de un 1 bytes en el resultado producía un sha1 completamente distinto con el cual el tracker rechazaba el pedido. Para solucionarlo se estableció un sistema de flags que permitían obtener con precisión el inicio y la finalización del diccionario requerido.

Respuesta del tracker :

La respuesta del tracker produjo ciertos inconvenientes en un comienzo por el formato en que se obtenía , al poseer un texto ( el cual no era de un formato estándar) previo al diccionario Bencode que se buscaba obtener. Por lo tanto se tuvo que realizar un método para poder extraer la información necesaria de la respuesta del tracker y poder decodificar los peers que poseían su información de ip y puerto en binario. Una vez obtenidos se paso a la creación de los distintos peers y la conexión con los mismos.

  - Refresh de peers:

Uno de los inconvenientes que se dieron con los peers , era la necesidad de poder obtener nuevos peers cuando los que nos enviaron inicialmente se desconectaron o se dieron de baja. Por lo tanto se tuvo que tener en cuenta el pedido de nuevos peers al tracker , se opto inicialmente porque el pedido sea en forma manual por el usuario , pero se estableció a su vez un mecanismo el cual refresca automáticamente en el caso de que no se reciba ningún byte desde los peers actualmente conectados y a su vez que haya pasado el tiempo para poder realizar pedidos con el tracker. Cumpliéndose estas dos conexiones , el programa elimina los peers inactivos y vuelve a pedir peers al tracker.

Se implemento con el fin de poder dar una mejor performance y minimizar las acciones del usuario en especial si el mismo no se encuentra frente a la aplicación para refrescarla en forma manual en estos casos.

  - Diseño de interfaz:

El principal problema encontrado en cuanto al desarrollo de la interfaz gráfica fue la escasa información sobre el uso de gtkmm en conjunto con Glade, ya que los tutoriales encontrados en las paginas oficiales muestran información sobre versiones anteriores de Glade que incluían menor funcionalidad y distinta forma de integración con el código en C++. Por otro lado, la documentación oficial de gtkmm no se encuentra completa por lo que se dificultó la implementación de funcionalidades, como por ejemplo la captura de eventos en ventanas especiales como la de selección de archivos.

  - Fluidez de la GUI:

La primer implementación de la vista fue sincrónica con el modelo, pero esto presentó problemas ya que el modelo consumía tiempo de procesamiento en actualizar la información en pantalla. Por esto se optó luego por una vista actualizándose ante eventos en el modelo el un hilo de ejecución independiente, lo que resultó ser más eficiente.

Sin embargo, luego se presentaron inconvenientes ya que gtk no es multithread, es decir, el loop principal de gtk que atiende eventos y administra las ventanas no permitía realizar ciertas tareas en paralelo. Por ejemplo, cálculos de hash de archivos, que son los más costosos en cuanto a tiempo de cpu, trababan la vista haciendo suponer que la aplicación se había colgado cuando en realidad el problema era que el main loop de gtk estaba ocupado procesando y no refrescando la vista. Por este motivo se tuvo que rediseñar la forma de atender las señales generadas por la vista y así poder mostrar una ventana que indicara que se estaba procesando el archivo, de una manera tal que gtk lo permitiera.

Análisis de puntos pendientes:

- Implementar extenciones del protocolo BitTorrent, por ejemplo: DHT (Distributed Hash Table), Encriptado de la conexión, etc.
- Agregar mas opciones de configuración como por ejemplo control de cantidad de conexiones y restricción del ancho de banda a utilizar en descargas y subidas.
- Implementar una mejor política de pedido de piezas, para optimizar las descargas.

Herramientas:

Dentro de las herramientas que se utilizaron en la realización del proyecto fueron:

IDE:

Eclipse Ganymede con plug-in CDT.
Enlace:
http://www.eclipse.org/ganymede/

Herramienta para control de versiones :

Subclipse, que es un plug-in para el IDE Eclipse.

Enlaces:
http://subclipse.tigris.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Subversion

Herramientas para debug y testeo :

- GDB
- Valgrind
- Wireshark ( analizador de protocolo utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes de comunicaciones).

Enlaces:
http://www.gnu.org/software/gdb/
http://valgrind.org/
http://www.wireshark.org/

Diseño de interfaz gráfica:
- Glade 3.6.4

Enlace:
http://en.wikipedia.org/wiki/Glade_Interface_Designer/

Creación de manual de usuario:

- QuantaPlus ( Entorno de desarrollo web).
- GIMP (Edición de imagenes).

Enlaces:
http://quanta.kdewebdev.org/
http://www.gimp.org/

Creacion de Informes:

            - OpenOffice
            - Dia ( Herramienta de modelado UML)

Enlace:
http://www.openoffice.org/
http://live.gnome.org/Dia

Cabe destacar que todas las herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto son Open source, por lo que el costo fué minimo.
Conclusiones:

Se integraron los conocimientos obtenidos durante la cursada, en C++, threads, sockets, GUI, la importancia del uso de valgrind como a su vez lo fundamental de una buena herramienta para realizar debug y encontrar pérdidas de memoria.

Se familiarizo con el hecho de planificar el trabajo y el uso de cronogramas para la realización del proyecto. A su vez se rescato la necesidad de una buena aplicación de versionado para poder minimizar errores en las distintas modificaciones que se fueron realizando durante el periodo de desarrollo.

La realización del trabajo dio como resultado una noción mas profunda de los protocolos P2P, y la transferencia de archivos por medio de estas redes, permitiendo aprender su manejo e implementación.

Por último, se destaca el hecho de la importancia de realizar una completa documentación del código y el hecho de poder establecer un manual de usuario comprensible, lo mas claro y detallado posible, para facilitar el uso de la aplicación y minimizar posibles errores o confusiones.