Manual de Proyecto

FITORRENT ver. 1.0

Indice:

1 .- Integrantes ............................................................................................................

2 .- Enunciado .............................................................................................................

3 .- Division de Tareas ................................................................................................

4 .- Evolucion del Proyecto .........................................................................................

5 .- Inconvenientes Encontrados .................................................................................

6 .- Analisis de puntos pendientes................................................................................

7 .- Herramientas .........................................................................................................

8 .- Conclusiones .........................................................................................................

Integrantes :

 Grupo Nº 1:

- Barbieri, Alejandro :
        - padron:
        - email : chuchu132@gmail.com

- Garbarini, Lucia :
        - padron:
        - email: lu.teddy@gmail.com

- De Gregorio, Fernando Adrian :
        - padron: 86410
        - email: adri_21_2006@hotmail.com

Enunciado:
( Colocar enunciado del tp )
Division de Tareas:

La division de tareas se llevo a cabo, tomando de modelo lo recomendado por la catedra. Se realizaron algunas desviaciones por cuestiones de prioridades respecto a la evolucion del proyecto.

Inicialmente la division de tareas para cada integrante del grupo fue realizada por uno de los ayudantes de la materia, indicando asi las pautas generales, plazos respectivos de las tareas y una proyeccion a futuro de lo que se necesitaria realizar. Tomando los respectivos puntos en consideracion y las tareas a realizar , se opto por la siguiente division de tareas para cada integrante del grupo.

Apellido y Nombre : Barbieri, Alejandro

Tareas principales :

        - Investigacion y comprension del Procotolo Bittorrent.
        - Implementacion de una estructura de clases adecuada para la aplicación.
        - Establecer los metodos y funciones para la comunicación entre peers.
        - Desarrollo e implementacion del manejo de archivos en memoria, manejo de pieces descargadas.
        - Manejo de peers.

Apellido y Nombre : Garbarini, Lucia

Tareas principales :

        - Investigacion de widgets a utilizar.
        - Implementacion de la interfaz grafica para la aplicación que sea facil de usar, intuitiva y similar a productos similares en el mercado.
        - Realizacion de pruebas de las distintas funcionalidades de la interfaz con el resto de la aplicacion.

Apellido y Nombre : De Gregorio, Fernando Adrian

Tareas principales :

        - Investigacion y desarrollo del parser Bencode y del algoritmo Sha1.
        - Investigacion del protocolo de comunicación con el Tracker e implementacion del run y el procesamiento de las respuestas del mismo.
        - Desarrollo de pedidos de peers al Tracker y logica del run del PeerDown.

Tareas adicionales para todos los integrantes:

        - Testeo de cada modulo desarrollado y documentacion del mismo.
        - Integracion con el resto de la aplicación.

Evolucion del proyecto:

En el inicio del trabajo, se desarrollo un cronograma de las distintas funciones a realizar durante el proyecto, basandose en el otorgado por la catedra. Se trataron de establecer metas semanales y tratar de cumplirlas dentro de lo establecido, realizando un seguimiento de las mismas y modificando las prioridades en funcion de lo restante por implementar y lo que no se llevo a completar.

Cronograma propuesto:

	Garbarini, Lucia	De Gregorio, Adrian	Barbieri, Alejandro
Semana 1 / (12/05)	Analisis de la aplicación. Analisi del Protocolo bittorrent. Division de tareas y desarrollo del cronograma
Semana 2 / (19/05)	Implementacion de la interfaz grafica funcional.	Implementacion de algoritmo Sha1 y parser Bencode, testeo de ambos	Analisis de la logica, desarrollo de estructura de clases.
Semana 3 / (26/05)	Testeo de las funciones basicas y correcciones	Desarrollo de comunicación con Tracker	Implementacion de la logica de peers, desarrllo de tratamiento de pieces.
Semana 4 / (02/06)	Ingracion con funcionalidades de red.Documentacion	Testeo y Tracker completo. / Documentacion	Testeo del manejo de archivos e integracion con tracker.
Semana 5 / (09/06)	Integracion con el resto de los modulos.	Integracion con el resto de los modulos	Integracion con el resto de los modulos
Semana 6 / (16/06)	PREENTREGA
Semana 7 / (23/06)	Correccion de los resultados de la preentrega. Testeo de la aplicación en busca de posibles bugs. Terminar Documentacion requerida.
Semana 8 / (30/06)	ENTREGA FINAL

Por diversos inconvenientes durante la realizacion del proyecto se tuvo que modificar en ciertos aspectos el cronograma ideal, dando que el cronograma real que se obtuvo es el siguiente.

Cronograma Real

( Completar el cuadro )

	Garbarini, Lucia	De Gregorio, Adrian	Barbieri, Alejandro
Semana 1 / (12/05)	Analisis de la aplicación. Analisi del Protocolo bittorrent. Division de tareas y desarrollo del cronograma
Semana 2 / (19/05)		Implementacion de algoritmo Sha1 y parser Bencode, testeo de ambos
Semana 3 / (26/05)		Modificaciones al Bencode,establecer estructura funcional de datos para el bencode. / Comienzo de desarrollo del run del tracker.
Semana 4 / (02/06)		Continuacion de implemtacion del run y response del tracker, modificaciones según bugs observados.
Semana 5 / (09/06)		Fin del run del tracker e intergracion con resto de los modulos, testeo y correccion de errores.
Semana 6 / (16/06)	PREENTREGA
Semana 7 / (23/06)	Correccion de los resultados de la preentrega. Testeo de la aplicación en busca de posibles bugs. Terminar Documentacion requerida.
Semana 8 / (30/06)	ENTREGA FINAL

A continuacion se pasaran a especificar los principales problemas encontrados a la hora de desarrollar los distintos modulos de la aplicación y las modificaciones que se tuvieron que realizar para poder corregirlos.

 Los distintos inconvenientes que fueron surgiendo fueron una de las principales razones de las modificaciones al cronograma propuesto.

Inconvenientes Encontrados:

Coneccion con el tracker:

Uno de los primeros inconvenientes que surgieron, fue en establecer la comunicación con el tracker.

El problema se dio en la obtencion del “ info hash “ necesario para realizar el “ request” al tracker. No se habia interpretado correctamente el protocolo en lo que respecta a la obtencion del mismo.

La obtencion consta del procesamiento del campo “info” incluido en el archivo torrent con el algoritmo sha1. Por lo cual se paso a implementar dentro del bencode parser un metodo para el procesamiento el diccionario “info” y su correspondiente sha1.

Otro de los problemas que aparecieron en la obtencion del diccionario ”info” fue la obtencion completa del mismo , puesto que la diferencia de un 1 bytes en el resultado producia un sha1 completamente distinto con el cual el tracker rechazaba el pedido. Para solucionarlo se establecio un sistema de flags que permitian obtener con precision el inicio y la finalizacion del diccionario requerido.

Respuesta del tracker :

La respuesta del tracker produjo ciertos inconvenientes en un comienzo por el formato en que se obtenia , al poseer un texto ( el cual no era de un formato estandar) previo al diccionario bencode que se buscaba obtener. Por lo tanto se tuvo que realizar un metodo para poder extraer la informacion necesaria de la respuesta del tracker y poder decodificar los peers que poseian su informacion de ip y puerto en binario. Una vez obtenidos se paso a la creacion de los distintos peers y la coneccion con los mismos.

  - Refresh de peers:

Uno de los inconvenientes que se dieron con los peers , era la necesidad de poder obtener nuevos peers cuando los que nos enviaron inicialmente se desconectaron o se dieron de baja. Por lo tanto se tuvo que tener en cuenta el pedido de nuevos peers al tracker , se opto inicialmente porque el pedido sea en forma manual por el usuario , pero se establecio a su vez un mecanismo el cual refresca automaticamente en el caso de que no se reciba ningun byte desde los peers actualmente conectados y a su vez que haya pasado el tiempo para poder realizar pedidos con el tracker. Cumpliendose estas dos conecciones , el programa elimina los peers inactivos y vuelve a pedir peers al tracker.

Se implemento con el fin de poder dar una mejor performance y minimizar las acciones del usuario en especial si el mismo no se encuentra frente a la aplicación para refrescarla en forma manual en estos casos.

( Agregar otros inconvenientes encontrados )

Analisis de puntos pendientes:

(Cosas que faltan o deberían mejorar, cómo y por qué)

Herramientas:

(Herramientas auxiliares que utilizaron para hacer el proyecto, como editor de interfaz gráfica, control de versiones, herramienta para generar documentación, herramientas para debug, etc)

Dentro de las herramientas que se utilizaron en la realizacion del proyecto fueron:

SVN ( herramienta para controll de versiones ):

(breve descripcion)

Enlaces:
http://es.wikipedia.org/wiki/Subversion

GDB ( herramienta para debug ):

(breve descripcion)

Enlaces:
http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/
http://www.gnu.org/software/gdb/
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_Debugger

Conclusiones:

Se integraron los conocimientos obtenidos durante la cursada, en C++, threads, sockets, GUI, la importancia del uso de valgrind como a su vez lo fundamental de una buena herramienta para realizar debug.

Se familiarizo con el hecho de planificar el trabajo y el uso de cronogramas para la realizacion del proyecto. A su vez se rescato la necesidad de una buena aplicación de versionado para poder minimizar errores en las distintas modificaciones que se fueron realizando durante el periodo de desarrollo.

La realizacion del trabajo dio como resultado una nocion mas profunda de los protocolos P2P, y la transferencia de archivos por medio de estas redes, permitiendo aprender su manejo e implementacion.

Por ultimo, se destaca el hecho de la importancia de realizar una completa documentacion del codigo y el hecho de poder establecer un manual de usuario comprensible, lo mas claro y detallado posible, para facilitar el uso de la aplicación y minimizar posibles errores o confusiones.